|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cas d’utilisation** | **Priorité** | **Nombre d’heures prévues** | **Nombre d’heures réelles** | **Programmeur** | **Date prévue** | **Date effective** |
| **Package administration** |  |  |  |  |  |  |
| Ajouter rang utilisateur | 1 | 2 | 2 | Marine | 14/03/2018 | 13/03/2018 |
| Modifier droit utilisateur | 1 | 4 | 10 | Julien  Marine | 14/03/2018 | 12/03/2018 |
| **Package identification** |  |  |  |  |  |  |
| S’identifier | 1 | 1 | 2 | Julien | 14/03/2018 | 10/03/2018 |
| **Package réservation** |  |  |  |  |  |  |
| Gérer réservations | 1 | 8 | 13 | Marine  Julien | 14/03/2018 | 26/03/2018 |
| Gérer spectateurs | 1 | 4 | 6 | Marine | 14/03/2018 | 24/03/2018 |
| Gérer spectacles | 1 | 4 | 6 | Julien | 14/03/2018 | 24/03/2018 |
| Gérer représentations | 1 | 3 | 2 | Marine | 20/03/2018 | 23/03/2018 |
| Gestion disposition salle | 1 | 15 | 10 | Julien | 20/03/2018 | 25/03/2018 |
| Consulter liste  spectateurs | 2 | 4 |  | Marine | 29/04/2018 |  |
| Etiquettes | 3 | 15 |  | Julien | 10/05/2018 |  |
| Toutes boîtes | 3 | 20 |  | Marine | 10/05/2018 |  |
| Liste des spectateurs | 2 | 10 |  | Marine | 15/04/2018 |  |
| Liste des réservations | 2 | 12 |  | Julien | 15/04/2018 |  |
| Envoyer mail | 3 | 2 |  | Julien | 29/04/2018 |  |